Утверждаю							Согласовано

Начальник Т.О. Роспотребнадзора по			Начальник отдела образования

Иркутской  области  в	г.Усть-Илимске		администрации МО «Усть-Илимский р-н»

и Усть- Илимском  р –не

________________________________			________________________________

Л.В. Буркова						         А.В.Шаблов

Выполнение плана-задания

по улучшению материально-технической базы

МОУ «Невонская средняя общеобразовательная школа № 1»

на 2012-2013  учебный год

| № | Наименование работ | Срок | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена мебели в кабинетах № 3, 5, 7 | В течение года | Администрация | Выполнено частично |
| 2 | Проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции школы. | В течение года | Администрация Завхоз Директор школы. | Выполнено |
| 3 | Косметический ремонт школы | Июль-август 2013 г | Администрация, Завхоз | Выполнено |
| 4 | Дооснащение медицинского кабинета | До 01 июня 2013 г. | Администрация | Выполнено |
| 5 | Замена линолеума в кабинетах №11 (начальные классы), №2 (химия) | Июль-август 2013 г | Администрация, Завхоз | Выполнено |
| 6 | Ремонт ограждения школы (установка ворот) | Июль-август 2013 г | Администрация, Завхоз | Выполнено |

Директор школы:			Билиенков А.П.